**CRONOGRAMA REFORMA DE MORADIAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **Valor** | **MÊS 1** | **MÊS 2**  | **MÊS 3**  | **MÊS 4** | **MÊS 5** | **MÊS 6** | **MES 7** |
| **1** | **João Seguin** | **R$ 21.362,34** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Rosana Seguin Pinto** | **R$ 21.362,34** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Keity Godoy** | **R$ 21.362,34** |  | **100** |  |  |  |  |  |
| **4** | **Vitoria Rodrigues** | **R$ 21.362,34** |  | **100** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Ana Cristina Da Silva** | **R$ 3.802,55** |  |  | **100** |  |  |  |  |
| **6** | **Lucas Alvarenga** | **R$ 9.497,42** |  |  | **100** |  |  |  |  |
| **7** | **João Eduardo Pata** | **R$ 11.405,29** |  |  |  | **100** |  |  |  |
| **8** | **Maria Inês Gonçalves** | **R$ 11.405,29** |  |  |  | **100** |  |  |  |
| **9** | **Andriele Da Rosa** | **R$ 11.405,29** |  |  |  |  | **100** |  |  |
| **10** | **Zila Paim Lopes** | **R$ 3.110,28** |  |  |  |  | **100** |  |  |
| **11** | **Maraglai Oliveira** | **R$ 3.867,62** |  |  |  |  |  | **100** |  |
| **12** | **Luiz Airton Dos Santos** | **R$ 19.044,77** |  |  |  |  |  | **100** |  |
| **13** | **Gislaine Benites Alvarenga** | **R$ 7.457,57** |  |  |  |  |  | **100** |  |
| **14** | **Maria Marlene Ferreira** | **R$ 7.324,85** |  |  |  |  |  |  | **100** |
| **15** | **Anelize Rodrigues** | **R$ 3.795,91** |  |  |  |  |  |  | **100** |
| **16** | **Tatiana Romero** | **R$ 5.031,58** |  |  |  |  |  |  | **100** |
| **17** | **Cleunice Falcão** | **R$ 9.751,41** |  |  |  |  |  |  | **100** |
| **18** | **Total** | **R$ 192.349,19** |  |  |  |  |  |  |  |

 **Barra do Quaraí, 15 de Maio de 2025.**

 **ENG. CIVIL CLAUDIO COVOLO
 CREA RS 008610**